# Evaluación de Requerimientos - Plataforma Web de Búsqueda Laboral

## Resumen Ejecutivo

Estado general del alcance solicitado:

• Cumplidos: 11

• Parciales: 4

• Faltantes: 1

## Leyenda

• CUMPLE: Implementado y usable según el requerimiento.

• PARCIAL: Implementado en parte, con brechas funcionales o de negocio.

• FALTA: No implementado actualmente.

## Evaluación por Requerimiento

### Requerimiento General

| Requerimiento | Estado | Observación |

|---|---|---|

| Gestionar publicaciones y postulaciones | CUMPLE | Hay CRUD de ofertas, postulación de usuarios, gestión de estados y vista de postulantes. |

| Facilitar la comunicación directa dentro del sistema | FALTA | No hay chat/mensajería interna; el contacto actual es por WhatsApp externo. |

| Escalar el negocio con ingresos recurrentes | PARCIAL | Existe módulo de suscripciones, pero el flujo de cobro recurrente real (Mercado Pago) está pendiente. |

---

### Módulo Empresa (Modelo de Suscripción)

| Requerimiento | Estado | Evidencia |

|---|---|---|

| Registro con email o Google | CUMPLE | backend/src/routes/auth.routes.js (/company/register, /company/google) y frontend/src/pages/auth/Login.jsx (botón Google). |

| Sistema de suscripción mensual | PARCIAL | Existe suscripción en backend/src/controllers/subscription.controller.js, pero el plan MONTHLY actualmente otorga 3 meses y pago real está en modo pendiente (isFreeMode = true). |

| Creación, edición y gestión de publicaciones | CUMPLE | backend/src/routes/jobOffer.routes.js + páginas frontend/src/pages/company/Jobs.jsx, CreateJob.jsx, EditJob.jsx. |

| Visualización de postulantes por oferta | CUMPLE | GET /job-offers/:id/applicants en backend/src/controllers/jobOffer.controller.js y UI en frontend/src/pages/company/JobApplicants.jsx. |

| Contacto por WhatsApp con botón dinámico | CUMPLE | Campo whatsappNumber en modelo (backend/prisma/schema.prisma) y botón dinámico en JobApplicants.jsx (web.whatsapp.com/send). |

| Bloqueo automático ante falta de pago | PARCIAL | Se bloquea al validar suscripción en acciones protegidas (checkActiveSubscription), pero no hay proceso automático programado global (cron/worker de vencimientos). |

---

### Módulo Usuario

| Requerimiento | Estado | Evidencia |

|---|---|---|

| Registro con email o Google | CUMPLE | backend/src/routes/auth.routes.js (/user/register, /user/google) y login social en frontend. |

| Perfil profesional con experiencia y CV | CUMPLE | Perfil editable + CV/files en backend/src/controllers/user.controller.js y frontend/src/pages/user/Profile.jsx. |

| Buscador con filtros avanzados | PARCIAL | Hay filtros en backend (search, location, categoryId, workMode, experienceLevel, languages), pero la UI actual expone solo parte de ellos. |

| Filtración por idioma | PARCIAL | Backend implementa filtro por languages; frontend de búsqueda no muestra control visible específico de idioma. |

| Postulación a ofertas laborales | CUMPLE | POST /applications/:jobOfferId/apply + flujo en frontend/src/pages/JobDetail.jsx. |

---

### Panel Administrador

| Requerimiento | Estado | Evidencia |

|---|---|---|

| Gestión completa de empresas | CUMPLE | Listado, búsqueda, bloqueo/desbloqueo y eliminación en backend/src/routes/admin.routes.js + frontend/src/pages/admin/Companies.jsx. |

| Gestión de usuarios | CUMPLE | Listado, búsqueda y eliminación en backend/src/routes/admin.routes.js + frontend/src/pages/admin/Users.jsx. |

| Control de suscripciones activas | CUMPLE | Endpoint GET /admin/subscriptions y vista frontend/src/pages/admin/Subscriptions.jsx. |

| Métricas generales del sistema | CUMPLE | GET /admin/dashboard/metrics en backend y dashboard en frontend/src/pages/admin/Dashboard.jsx. |

---

## Brechas Detectadas (Prioridad Recomendada)

1. Mensajería interna (chat/inbox) dentro del sistema.

2. Integración de cobro real y renovación recurrente (Mercado Pago), saliendo de isFreeMode.

3. Exponer en frontend los filtros avanzados ya soportados por backend (idioma, modalidad, nivel, etc.).

4. Automatizar bloqueo por vencimiento sin depender de interacción del usuario (job programado).

## Conclusión

La plataforma tiene una base funcional sólida y cubre gran parte del alcance operativo (empresas, usuarios, admin, publicaciones y postulaciones). Las principales deudas para cerrar el alcance de negocio y comunicación son: mensajería interna real, pagos recurrentes reales y completar la experiencia de filtros avanzados en la búsqueda.